## Slide 1: 慢慢买项目
第五组
组长：胡晗
组员：尚永超 张黎 马玲
安夏 姬晓雷 牒康
网址：http://cellos.oschina.io/mmm/
备用：192.168.21.54

## Slide 2
Contents
01
牒康: 首页， 优惠劵
姬晓雷: 省钱控， 海淘折扣
安夏: 国内折扣
胡晗: 比价搜索
马玲: 白菜价
张黎: 品牌大全，商场导航
尚永超: 凑单品
组员分工

## Slide 3: LOREM IPSUM DOLOR
工作流程:
1.写之前，更新svn文件夹，都用utf-8编码。
2.主页是index放在根目录，其他分页写在html文件夹里。
3.各个分页自己命名(可以加上姓名缩写)，可以参照模版引入各个库。
4.js和css写在js和css文件夹里。
5.每个人写一个文档放在说明文档的文件夹里，文档每天更新,可以写碰到的问题，解决方法，今天写了什么东西。
5.暂定每天中午1:30提交代码，下午修改bug，修改好之后可以继续写。

## Slide 4: LOREM IPSUM DOLOR
完成情况 | 胡晗 | 尚永超 | 张黎 | 马玲 | 安夏 | 姬晓雷 | 牒康 | 组员表现
第一天 | 35% 分类功能界面完成,商品列表页面完成静态页面 | 45% 静态页面完成 | 60% 品牌大全功能界面完成,跳转后页面的第一部分十大品牌列表完成 | 60% tab切换重新渲染页面完成 | 40% 折扣列表功能界面完成静态页面,数据请求基本完成 | 50% 省钱控商品列表页面全部完成,商品详情页面完成静态页面 | 65% 首页已经全部完成,优惠劵页面刚搭建结构 | 积极主动,碰到问题会想办法解决,解决不了的会积极寻求帮助,探讨解决
第二天 | 70% 比价模块,前两个页面完成,商品详情完成静态页面 | 80% 静态页面和数据请求完成,正在写页面上的交互效果 | 100% 模块全部完成 | 95% 页面完成,基本完成页面的所有效果 还有些细节需要优化 | 90% 模块基本完成,正在优化细节体验 | 90% 两个模块已经完成 | 95% 页面和动态获取数据全部完成,正在优化细节体验 | 态度很积极,碰到好多坑,大家都互相帮助,都解决掉了
第三、四、五天 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 100% 文档中的需求全部完成,在做优化 | 做完文档中的需求后还在优化细节的体验,和尝试使用老师讲的技术

## Slide 5
头部和底部全部设置为公用样式
整体亮点

## Slide 6
每个页面都有慢慢买广告显示，如果在一个页面关闭，其他页面就不会显示，重新打开浏览器的时候才会再次显示。
整体亮点

## Slide 7: LOREM IPSUM DOLOR
比价搜索亮点
点击对应选项，每个对应的内容都会显示在页面的中心位置，并且有缓动效果
页面没有返回首页图标，点击慢慢买图标即可返回首页
胡晗作品

## Slide 8
翻页的时候会在渲染新的商品列表的同时滑动到商品列表所对应的的顶部。
比价搜索模块亮点
胡晗作品

## Slide 9
在翻到某一页列表之后，进入详情页面在返回商品列表之后，会加载商品所在的那一页。
不会跳转到默认的第一页
省钱控模块亮点
姬小雷作品

## Slide 10
1.白菜价页面导航做成了固定导航。
2.在全部列表会有懒加载效果，并且在滚动到对应的商品页时，导航条会跟着移动。往上翻得时候也会跟着滑动。
3.其他子页面只显示自己的商品数据。
白菜价模块亮点
回到顶部按钮固定在页面的右下角位置，并且在第一页的时候不显示，在有数据加载的时候才会显示。
马玲作品

## Slide 11
点击商品弹出轮播图，显示的是点击的商品图片，左右按钮和滑动都可以切换。
优惠券亮点
牒康作品

## Slide 12
国内折扣页面有懒加载效果，商品详情页可以添加评论。
国内折扣亮点
安夏作品

## Slide 13
根据勾选的店铺、区域、价格，导航会显示不同的文字以及加载不同的商品。
凑单品亮点
尚永超作品

## Slide 14
点击浮动的广告可以跳转到下载页面进行下载。
商场导航亮点
张黎作品

## Slide 15
页面第二和第三部分的评论都有懒加载效果。
品牌大全亮点
张黎作品

## Slide 16
遇到的问题以及解决办法：
1.绑定事件不起作用。
解决办法：因为元素是动态添加的，所以要等页面渲染之后再绑定事件。
2.点击轮播图的左右切换按钮也会触发点击遮罩层得事件。
解决办法：这里存在事件冒泡，需要先阻止冒泡，然后才可以点击，否则，点击箭头的时候也会隐藏掉遮罩层。
3.翻页的下拉列表绑定点击事件来监听翻页操作会在还没有更改选项的时候就触发。
解决办法：使用jquary的change事件来监听下拉列表的选项更改。
4.跳转到详情页面在返回列表的时候会回到默认的第一页。
解决办法：把一个参数通过a标签传递给详情页，然后再返回列表的时候在传回去，用这个参数去请求对应页面的数据。
5.让导航条上的标题和页面的滑动关联起来，但是每一类的数据总高度不一样，无法计算滑动的距离。
解决办法：用数组来记录每一类商品的高度区间。

## Slide 17
遇到的问题以及解决办法：
6.一次获取太多数据需要分词加载到页面。
解决办法：把数据做成一个二维数组的结构，每次只加载一部分。
7.渲染评论部分的时候，数据里没有商品的图片和标题。
解决办法：商品的图片和标题是从销量排行部分的数据里获取到的，把数据拼接到评论部分的数据里。
8.第二部分和第三部分都有懒加载，出现的loading提示，等所有数据加载完之后还会存在。
解决办法：把节流阀进行升级，改成一个数字来记录流程。
9.页面公共的广告，每次跳转都会存在。
解决办法：使用本地缓存记录广告是否被关闭，在每个页面都先读取本地缓存来决定要不要显示广告。
10.数据里面的优惠券领取张数以及评论的分数都是固定的，不真实。
解决办法：在模板引擎中绑定了一个随机数的方法，来生成不一样的数。

## Slide 18
总结

## Slide 19
谢谢观赏
感谢这一周辛勤付出的组长胡晗。❤